|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Hasta el momento todas las actividades se han cumplido dentro de los tiempos establecidos, como factor que facilito, podría ser el gran avance inicial que tuvimos que nos ayudo a quitarnos mucha presión de encima y algo que nos puede estar dificultando podría ser el pasar nuestro código a APP, ya que hemos tenido que lidiar con muchas funciones que no se “pasan” como debería y nos genera texto plano y esto nos ha obligado a tener que rehacer código.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Esto lo hemos enfrentado con muchas versiones de prueba y queremos afrontarlo es las semanas que vienen haciendo un poco mas de testeo unitario para evitarnos esos problemas.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **De momento si tuviera que evaluarlo le daría un 6 en una escala de 1 a 7 ya que, si es claro que nos falta pulir la app, con el tiempo que llevamos, la app ya tiene forma y cuenta con varias funciones prioritarias.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **De momento tengo muchas inquietudes con respecto al tiempo que nos queda. sé que los errores no son aceptables, pero me gustaría preguntaría saber que errores mínimos podrían ser pasados por alto y que errores no, para tener nota de que cosas poner más atención al mínimo detalle.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  La verdad es que no, las actividades están bien repartida y cada uno sabe que es lo que tiene que hacer modificarlo ahora podría llevarnos a tener algunas confusiones. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  De momento lo evaluaría con un 8/10  como positivo esta la colaboración y como mejorar podría ser la comunicación ya que solo es para cosas puntuales o ajenas al proyecto. |